ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Макаровский городской округ» Сахалинской области

от 26.12.2024 № 1317

г. Макаров

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Макаровского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

В соответствии с решениями собрания МО «Макаровский городской округ» от 12.12.2024 № 109 «О бюджете Макаровского муниципального округа Сахалинской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 12.12.2024 № 112 «О рассмотрении вопроса по переименованию муниципальных программ муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области», постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 29.11.2024 № 1148 «Об утверждении порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Макаровский муниципального округа Сахалинской области», распоряжением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 04.12.2024 № 975-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ», руководствуясь ст. 39 Устава муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, администрация муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения Макаровского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 10.10.2024 № 905 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области качественным жильем».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Новая газета» и разместить на сайте муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной собственностью МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области А.С. Анищенкова.

Мэр муниципального образования

«Макаровский городской округ»

Сахалинской области                                                                                       С.А. Фертиков

Утверждена постановлением администрации

муниципального образования

«Макаровский городской округ»

Сахалинской области

от 26.122024 № 1317_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МАКАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Раздел 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Макаровского муниципального округа Сахалинской области

С 2015 по 2024 годы основным механизмом обеспечения населения качественным жильем в Макаровском городском округе являлась муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Макаровский городской округ» качественным жильем», утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» от 25.07.2014 № 536.

В период реализации муниципальной программы жилищная политика в Макаровском муниципальном округе Сахалинской области осуществлялась в рамках следующих основных направлений:

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории Макаровского муниципального округа Сахалинской области;

- обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения Макаровского муниципального округа Сахалинской области в условиях высокой сейсмичности, цунами, лавино- и селеопасности;

- обеспечение инфраструктурного развития (систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и транспортного обеспечения) в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства Макаровского муниципального округа Сахалинской области для реализации генерального плана Макаровского муниципального округа Сахалинской области;

- создание на территории Макаровского муниципального округа Сахалинской области безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными;

- формирование современного механизма градостроительного планирования.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Макаровский городской округ» качественным жильем» за период с 2015 по 2024 годы осуществлялось строительство жилых домов на территории Макаровского муниципального округа Сахалинской области. В 2024 году будет завершено строительство пятиэтажного жилого дома в г. Макаров на 65 квартир и в с. Новое на 36 квартир для переселения семей, проживающих в аварийном жилом фонде.

С 2015 по 2019 годы на территории Макаровского муниципального округа Сахалинской области выполнялись мероприятия по обеспечению инфраструктурного развития (систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и транспортного обеспечения) в соответствии с потребностями жилищного.

Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных процедур в сфере жилищного строительства. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки территорий, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

Увеличение объемов вводимого стандартного жилья, а также оказание государственной поддержки гражданам за счет ассигнований областного и местных бюджетов способствует росту обеспеченности жителей Макаровского муниципального округа Сахалинской области жильем.

Еще одним из направлений в решении жилищной проблемы является обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, предоставляемыми на безвозмездной основе. Данное направление реализуется во исполнение Закона Сахалинской области от 24.11.2011            № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, и юридических лиц».

Жилищный фонд имеет тенденцию к старению. Основными причинами являются: замедление темпов строительства жилья в 90-е годы из-за незначительной поддержки бюджетов всех уровней, сокращения объемов капитального ремонта жилья, в особенности комплексного, а также ряд землетрясений, произошедших в Невельском районе в последние годы.

Проблема по переселению граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, частично решается за счет строительства жилья с участием средств Публичной правовой компании - Фонд развития территорий (далее - Фонд). Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда на расселение граждан из аварийного жилищного фонда выделяются с учетом размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также за счет увеличения имущества Фонда за счет имущественного взноса Российской Федерации.

II. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики Макаровского муниципального округа Сахалинской области в сфере жилищного строительства определены следующими документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года»;

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года»;

- постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов».

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищного строительства являются:

1) Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства.

В рамках данного приоритета будут реализованы общие меры по стимулированию строительства жилья.

Муниципальная техническая политика в жилищной сфере как часть технической политики в сфере строительства и эксплуатации зданий, сооружений будет направлена на:

- обеспечение безопасности строительства и эксплуатации жилья;

- создание комфортных условий проживания, в том числе обеспечение доступности жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными физическими возможностями;

- повышение энергоэффективности и сокращение теплопотерь жилых зданий.

2) Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

Реализации муниципальной политики в сфере жилищного строительства и достижению указанных приоритетов будут способствовать следующие цели муниципальной программы (далее – Программа) (приложение № 1 к настоящей Программе):

- увеличение годового объема ввода жилья;

Указанные цели Программы соответствуют показателям национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309), государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710) и государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» (постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421).

Достижение целей Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных структурными элементами муниципальной программы «Обеспечение населения Макаровского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»:

1. Ведомственный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения».

Задача проекта:

- строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей.

2. Ведомственный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования».

Задача проекта:

- формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней.

4. Ведомственный проект «Инфраструктурное развитие территорий».

Задача проекта:

- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Макаровского муниципального округа Сахалинской области (включая благоустройство территорий).

III. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Задачи муниципального управления в сфере строительства и жилищного обеспечения на территории Макаровского муниципального округа Сахалинской области:

- выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики и правовому регулированию в сфере градостроительства.

IV Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» осуществляется путем решения следующих задач:

1. Решение задачи по увеличению объема жилищного строительства на территории Макаровского муниципального округа Сахалинской области обеспечивается посредством реализации мероприятий регионального проекта «Жилье (Сахалинская область)», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

2. Совершенствование территориального планирования и градостроительного зонирования, повышение эффективности использования земель, в том числе за счет создания единой платформы пространственных данных, сделают возможным долгосрочное планирование улучшения жилищных условий.

Решение задачи обеспечивается посредством реализации «Формирование современного механизма градостроительного планирования».

3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Макаровского муниципального округа Сахалинской области.

Решение задачи обеспечивается посредством реализации мероприятий ведомственного проекта «Инфраструктурное развитие территорий».

4. Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей.

Решение задачи обеспечивается посредством реализации мероприятий ведомственного проекта «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения».

приложение № 1 к муниципальной программе

«Обеспечение населения Макаровского

муниципального округа Сахалинской области

качественным жильем»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение населения Макаровского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

- Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Вице-мэр Макаровского муниципального округа Сахалинской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью Макаровского муниципального округа Сахалинской области (далее – КУМС МО) |
| Соисполнители | Отсутствуют |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Увеличение годового объема ввода жилья к 2030 году |
| Направления (подпрограммы) (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Отсутствуют |
| Связь с национальными целями/государственной программой Сахалинской области | Реализация Программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденной постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 |

- Раздел 2. Показатели муниципальной программы «Обеспечение населения Макаровского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель муниципальной программы «Увеличение годового объема ввода жилья к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета | ГП | тыс.кв. метров | - | - | - | - | 0,28 | - | - | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | КУМС МО | Обновление к 2030 году жилищного строительства не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |

- Раздел 3. Структура муниципальной программы «Обеспечение населения Макаровского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

| № п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1.1. | Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» (Табаев Виталий Валерьевич) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента Комитет по управлению муниципальной собственностью Макаровского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации (2026 – 2030 годы) |  |
| 1.1.1. | Строительство новых сейсмостойких объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей | Проведены первоочередные работы по сейсмоусилению (строительству) жилых многоквартирных домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения |  | - |
| 1.2. | Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования» (Табаев Виталий Валерьевич) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента Комитет по управлению муниципальной собственностью Макаровского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации (2025 – 2030 годы) |  |
| 1.2.1. | Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней | Подготовлены документы и решения по градостроительному и пространственному развитию Макаровского муниципального округа Сахалинской области |  | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета |
| 1.3. | Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий» (Табаев Виталий Валерьевич) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента Комитет по управлению муниципальной собственностью Макаровского муниципального округа Сахалинской области |  | Срок реализации (2025 – 2030 годы) |  |
| 1.3.1. | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Макаровского муниципального округа Сахалинской области (включая благоустройство территории) | 1. Обеспечены земельные участки, предназначенные под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям. 2. Созданы условия для комфортного проживания и жизнедеятельности граждан в районах массовой жилой застройки в части обеспечения объектами инфраструктурного развития |  | Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение населения Макаровского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Макаровского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем» (всего), в том числе: | - 1 649,5 | - | - | - | - | - | 1 649,5 |
| федеральный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - 1 600,0 | - | - | - | - | - | 1 600,0 |
| местный бюджет | - 49,5 | - | - | - | - | - | 49,5 |
| внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» (всего), в том числе: | - - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования» (всего), в том числе: | - 1 649,5 | - | - | - | - | - | 1 649,5 |
| федеральный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - 1 600,0 | - | - | - | - | - | 1 600,0 |
| местный бюджет | - 49,5 | - | - | - | - | - | 49,5 |
| внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Инфраструктурное развитие территорий» (всего), в том числе: | - - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - |

приложение № 2 к муниципальной программе

«Обеспечение населения Макаровского

муниципального округа Сахалинской области

качественным жильем»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования»

- Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование современного механизма градостроительного планирования |  | Срок реализации проекта 2025-2030 годы | Этап I (2025 – 2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Табаев Виталий Валерьевич |  | Вице-мэр Макаровского муниципального округа Сахалинской области |  |
| Руководитель проекта | Анищенков Андрей Сергеевич |  | Председатель КУМС Макаровского муниципального округа Сахалинской области |  |
| Целевые группы | Отсутствуют |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Обеспечение населения Макаровского муниципального округа Сахалинской области качественным жильем |  |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество документов и решений по градостроительному и пространственному развитию муниципальных образований Сахалинской области | муниципальный | единица | 6 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | Нет |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Формирование актуальной, взаимоувязанной системы градостроительной документации и пространственных данных регионального и муниципальных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Макаровского муниципального округа Сахалинской области | Х | единица | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Иное мероприятие | муниципальный | количество документов и решений по градостроитель-ному и пространствен-ному развитию муниципальных образований Сахалинской области |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования» | 1 649,5 | - | - | - | - | - | 1 649,5 |
| 1.1. | Внесение изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Макаровского муниципального округа Сахалинской области, всего | 1 649,5 | - | - | - | - | - | 1 649,5 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 1 600,0 | - | - | - | - | - | 1 600,0 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 49,5 | - | - | - | - | - | 49,5 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 1 649,5 | - | - | - | - | - | 1 649,5 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 1 600,0 | - | - | - | - | - | 1 600,0 |
| Местный бюджет |  | 49,5 | - | - | - | - | - | 49,5 |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |