ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Макаровский городской округ» Сахалинской области

от 20.12.2024 № 1266

г. Макаров

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 29.11.2024 № 1148 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ Макаровского муниципального округа Сахалинской области», распоряжением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 04.12.2024 № 975-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ», ст. 39 Устава муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, администрация муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования Макаровский городской округ» Сахалинской области:

- от 31.07.2014 № 558 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда 
в 2015 - 2020 годах»;

- от 19.03.2015 № 171 «О внесении дополнений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015 - 2020 годах»;

- от 02.04.2015 № 197 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015 - 2020 годах»;

- от 28.05.2015 № 319 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015 - 2020 годах»;

- от 16.07.2015 № 419 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015 - 2020 годах», утвержденную постановлением администрации МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558 (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 02.04.2015 № 197, от 28.05.2015 № 319)»;

- от 06.11.2015 № 778 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015 - 2020 годах», утвержденную постановлением администрации МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558 (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 02.04.2015 № 197, от 28.05.2015 № 319, от 16.07.2015 
№ 419)»;

- от 24.12.2015 № 988 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015 - 2020 годах», утвержденную постановлением администрации МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558 (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 02.04.2015 № 197, от 28.05.2015 № 319, от 16.07.2015 
№ 419, от 06.11.2015 № 778)»;

- от 08.02.2019 № 89 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2015 - 2020 годах»;

- от 27.03.2019 № 236 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 31.05.2019 № 431 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 29.11.2019 № 900 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 02.04.2020 № 233 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 10.08.2020 № 486 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 22.10.2020 № 638 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 19.05.2021 № 317 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 08.09.2021 № 590 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 27.12.2021 № 852 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 22.03.2022 № 175 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 18.05.2022 № 369 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- от 27.07.2022 № 612 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558»;

- от 19.09.2022 № 798 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558»;

- от 22.11.2022 № 963 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558»;

- от 14.02.2023 № 114 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558»;

- от 30.05.2023 № 546 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558»;

- от 06.05.2024 № 434 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558»;

- от 06.06.2024 № 537 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558»;

- от 14.10.2024 № 915 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от 31.07.2014 № 558».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Новая газета» и разместить на официальном сайте Макаровского муниципального округа Сахалинской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальной собственностью Макаровского муниципального округа Сахалинской области А.С. Анищенкова.

Мэр муниципального образования

«Макаровский городской округ»

Сахалинской области                                                                                             С.А. Фертиков

Утверждена

постановлением администрации

Макаровского муниципального округа

Сахалинской области от 20.12.2024 № 1266

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области»

1. Раздел «Стратегические приоритеты»

1.1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития

Макаровского муниципального округа Сахалинской области

Основная задача Программы - расселение жилых домов, признанных в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Наличие аварийного жилищного фонда представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов Сахалинской области, сдерживает развитие инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность территорий.

Площадь аварийного жилищного фонда в Макаровском районе на 01.01.2024 г. составляет 21 656,5 тыс. кв. м., в которых проживает 463 семьи.

Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных процедур в сфере жилищного строительства. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки территорий, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора. Отмеченные положительные тенденции в сфере жилищного строительства - это результат планомерной реализации на всех уровнях власти мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству.

По такому важнейшему показателю как обеспеченность жилой площадью, обобщенно характеризующему достигнутые результаты в сфере развития жилищного строительства в регионе, Сахалинская область в 2022 году занимала 2-е место 
в Дальневосточном федеральном округе и 31-е место среди субъектов Российской Федерации по стране в целом.

Увеличение объемов вводимого стандартного жилья, а также оказание государственной поддержки гражданам за счет ассигнований областного и местных бюджетов способствует росту обеспеченности жителей Сахалинской области жильем.

Проблема по переселению граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, частично решается за счет строительства жилья с участием средств Публичной правовой компании - Фонд развития территорий (далее - Фонд). Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда на расселение граждан из аварийного жилищного фонда выделяются 
с учетом размера лимита, установленного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также за счет увеличения имущества Фонда за счет имущественного взноса Российской Федерации.

1.2. Описание стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики Макаровского муниципального округа Сахалинской области в сфере жилищного строительства определены следующими документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года»;

- постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»;

- распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

Муниципальная техническая политика в жилищной сфере как часть технической политики в сфере строительства и эксплуатации зданий, сооружений будет направлена на:

- обеспечение безопасности строительства и эксплуатации жилья;

- создание комфортных условий проживания, в том числе обеспечение доступности жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Реализации муниципальной политики в сфере жилищного строительства 
и достижению указанных приоритетов будут способствовать следующие цели муниципальной программы (приложение № 1 к настоящей Программе):

- расселение аварийного жилищного фонда;

- ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий.

Указанные цели программы соответствуют показателям национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309), государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710) и государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем» (постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421).

1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Достижение целей Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям 
и результатам мероприятий, предусмотренных структурными элементами муниципальной программы «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих 
в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области»:

1. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сахалинская область)», входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Задачи проекта:

- граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 года;

- создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения».

Задачи проекта:

- ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, улучшение среды населенных пунктов;

- расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными.

1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными целями

Достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» осуществляется путем решения следующих задач:

1. Совершенствование механизмов содержания и обновления жилищного фонда.

Решение задачи обеспечивается посредством реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Сахалинская область), входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

2. Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, улучшение среды Макаровского муниципального округа Сахалинской области. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными.

Решение задачи обеспечивает посредством реализации мероприятий муниципального проекта «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного 
и непроизводственного назначения».

1.5. Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития Макаровского муниципального округа Сахалинской области, в том числе предусмотренных Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, Планом социального развития центров экономического роста Сахалинской области и Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, государственной программой, Стратегии социально - экономического развития Макаровского муниципального округа Сахалинской области период до 2025 года и на перспективу до 2035 года

Реализация мероприятий и достижение целей и задач Программы будет осуществляться с учетом необходимости достижения показателей, предусмотренных стратегий социально-экономического развития Макаровского муниципального округа Сахалинской области на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение благоустроенным жильем граждан,

проживающих в аварийном/непригодном для проживания

жилищном фонде Макаровского муниципального округа

Сахалинской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области»

- Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Вице-мэр Макаровского муниципального округа Сахалинской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению Макаровского муниципального округа Сахалинской области (далее - КУМС) |
| Соисполнители | Отсутствуют |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025- 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Расселение аварийного жилищного фонда. Цель 2: Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 656 600,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями/государственной программой Сахалинской области | Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 |

- Раздел 2. Показатели муниципальной программы

«Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области»

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | план | план | план | план | план |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы: «Расселение аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда |  | ГП | Тыс. кв. м. | 0,01 |  | 0,26 |  | 0,57 | - | - | - | - | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | КУМС | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2. | Количество граждан расселенных из аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда |  | ГП | Тыс. чел | 0,001 |  | 0,012 |  | 0,025 | - | - | - | - | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | КУМС | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| Цель муниципальной программы: «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | ГП | Тыс. кв. м. |  | 11,2 |  | 8,7 | 20,2 | - | - | - | - | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421 | КУМС | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |

- Раздел 3. Структура муниципальной программы

«Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области»

| № п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Комитет по управлению муниципальной собственностью Макаровского муниципального округа Сахалинской области |  |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1. | Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, улучшение среды населенных пунктов | 1. Проведение обследования жилищного фонда на предмет признания его аварийным и подлежащим сносу. 2. Проведение сноса ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий |  |  | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий |
| 1.2. | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными | 1. Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде. 2. Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде |  |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда. Количество граждан расселенных из аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе: | 531 632,3 | 124 968,4 | - | - | - | - | 656 600,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 529 926,0 | 121 203,4 | - | - | - | - | 651 129,4 |
| местный бюджет | 1 706,3 | 3 765,0 | - | - | - | - | 5 471,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения», в том числе: | 531 632,3 | 124 968,4 | - | - | - | - | 656 600,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 529 926,0 | 121 203,4 | - | - | - | - | 651 129,4 |
| местный бюджет | 1 706,3 | 3 765,0 | - | - | - | - | 5 471,3 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение благоустроенным жильем граждан,

проживающих в аварийном/непригодном для проживания

жилищном фонде Макаровского муниципального округа

Сахалинской области»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов

производственного и непроизводственного назначения»

Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения» |  | Срок реализации проекта | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | В.В. Табаев |  | Вице-мэр Макаровского муниципального округа Сахалинской области |  |
| Руководитель проекта | А.С. Анищенков |  | Председатель КУМС Макаровского муниципального округа Сахалинской области |  |
| Целевые группы | Отсутствуют |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде Макаровского муниципального округа Сахалинской области» |  |

Раздел 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | МП | Тыс. кв. м. | 11,2 | 2024 | 8,7 | 20,2 | - | - | - | - | - | Нет |
| 2. | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Тыс. кв. м. | 0,01 | 2024 | 0,26 | 0,57 | - | - | - | - | - | Нет |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Тыс. чел. | 0,001 | 2024 | 0,012 | 0,025 | - | - | - | - | - | Нет |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снесено ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | Х | Тыс. кв. м. | 11,2 | 2024 | 8,7 | 20,2 | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | МП | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения |
| 2. | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечены права граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде (выкуп) | Х | Тыс. человек | 0,001 | 2024 | 0,012 | 0,025 | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | 1. Количество квадратных метров расселенного аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда; 2. Количество граждан, расселенных из аварийного/непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2.2. | Обеспечены благоустроенным жильем граждане, проживающие в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде | Х | Квартиры | 65 | 2024 | 98 | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | МП | 1. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом); 2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения |  | 18 293,3 | 42 493,4 | - | - | - | - | 60 786,7 |
| 1.1. | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий, всего |  | 18 293,3 | 42 493,4 | - | - | - | - | 60 786,7 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Областной бюджет |  | 17 744,3 | 41 203,4 | - | - | - | - | 58 947,7 |
| 1.1.3. | Местный бюджет |  | 549,0 | 1 290,0 | - | - | - | - | 1839,0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. |  | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными | 513 339,0 | 82 475,0 | - | - | - | - | 595 814,0 |
| 2.2. |  | Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде (выкуп), всего | 1 157,3 | 82 475,0 | - | - | - | - | 83 632,3 |
| 2.1.1. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. |  | Областной бюджет | - | 80 000,0 | - | - | - | - | 80 000,0 |
| 2.2.3. |  | Местный бюджет | 1 157,3 | 2 475,0 | - | - | - | - | 3 632,3 |
| 2.2.4. |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. |  | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном/непригодном для проживания жилищном фонде (квартиры), всего | 512 181,7 | - | - | - | - | - | 512 181,7 |
| 2.3.1. |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. |  | Областной бюджет | 512 181,7 | - | - | - | - | - | 512 181,7 |
| 2.3.3. |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4. |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 531 632,3 | 124 968,4 | - | - | - | - | 656 600,7 |
| в том числе: |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  | 529 926,0 | 121 203,4 | - | - | - | - | 651 129,4 |
| Местный бюджет |  |  | 1 706,3 | 3 765,0 | - | - | - | - | 5 471,3 |
| Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - | - | - | - |